Master Test Plan (MTP): Restful-Booker

Camilo Rivera Quintero, Daniel Felipe Charry y Richard Santiago Caicedo

Facultad de Ingeniería, Universidad de La Salle

Calidad en Software II

[Nombre del/la docente]

23 de agosto de 2026

# Master Test Plan (MTP): Restful-Booker

## Metadatos Mínimos

- Proyecto / Producto: Restful-Booker (fork de práctica de QA/API testing).

- Sistema bajo prueba (SUT): API REST de reservas — repositorio contracamilo/restful-booker, fork de la librería original de Winteringham (s. f.).

- Integrantes (máx. 3): Camilo Rivera Quintero, Daniel Felipe Charry, Richard Santiago Caicedo.

- Versión del documento: v1.0.

- Fecha: 23 de agosto de 2026.

- Repositorio (URL): https://github.com/contracamilo/restful-booker

- Tablero Jira (opcional): proyecto "Calidad en Software 2" (KAN) — historia KAN-1 con 10 tareas y 5 bugs vinculados.

# 1. Contexto y Alcance

## 1.1 Problema y Objetivo de Negocio del SUT

Restful-Booker simula el backend de un sistema de reservas de habitaciones: permite crear, consultar, actualizar y eliminar reservas, protegiendo las operaciones de escritura sensibles detrás de un token de autenticación (Winteringham, s. f.). En este ejercicio actúa como sistema de referencia realista para practicar un ciclo completo de calidad —riesgos, estrategia, trazabilidad, defectos y automatización— sobre una API con reglas de negocio mínimas y deliberadamente incompletas, de forma análoga a evaluar un sistema real de reservas antes de su primer lanzamiento a producción.

## 1.2 Alcance (In/Out)

Incluido. Autenticación (POST /auth), ciclo de vida completo de reservas (POST/GET/PUT/PATCH/DELETE /booking), autorización sobre operaciones de escritura (token o autenticación básica), verificación de estado (GET /ping) y validación de las cargas útiles en formato JSON.

Excluido. Interfaz web incluida en el repositorio, soporte para XML y datos codificados como URL, roles múltiples de usuario (solo existe una cuenta administradora fija), persistencia real o múltiples entornos, así como notificaciones, pagos e integraciones externas.

## 1.3 Supuestos y Dependencias

Se asumen credenciales fijas del proyecto (usuario administrador con contraseña predeterminada); un único entorno de desarrollo local desplegado mediante contenedores Docker en el puerto 3001; y almacenamiento en memoria que se reinicia junto con el contenedor, por lo cual los datos utilizados son siempre sintéticos y no persisten entre ejecuciones.

## 1.4 Referencias del Contrato de API

El contrato de la API está documentado directamente en el código fuente del propio repositorio, dado que no existe una especificación OpenAPI o Swagger publicada en el fork utilizado; las reglas de validación de los campos se encuentran igualmente documentadas en el código fuente del proyecto.

# 2. Riesgos y Priorización

A continuación se presentan los seis riesgos principales identificados sobre el sistema bajo prueba. Cada riesgo fue calificado según su impacto (1 a 5) y probabilidad de ocurrencia (1 a 5); el producto de ambos valores determina el nivel de riesgo, clasificado como Alto (15–25 puntos), Medio (8–14 puntos) o Bajo (1–7 puntos).

R1. Descripción: el endpoint de creación de reservas no valida que la fecha de salida sea posterior a la fecha de entrada, lo que permite crear reservas con fechas invertidas o idénticas.

Impacto: 5  Probabilidad: 4  Nivel (I×P): 20 (Alto)

Mitigación y prueba: Caso T01 — crear una reserva con fecha de salida anterior a la de entrada. Ejecutado: la API respondió con código 200 y creó la reserva con las fechas invertidas, confirmando el defecto.

R2. Descripción: no existe verificación de solapamiento entre reservas, por lo que dos reservas para el mismo rango de fechas se aceptan sin generar ningún conflicto (doble reserva).

Impacto: 5  Probabilidad: 4  Nivel (I×P): 20 (Alto)

Mitigación y prueba: Caso T02, automatizado como el escenario DEF-01 dentro de la suite de pruebas Cucumber (véase sección 9). Ejecutado: ambas reservas se crearon exitosamente con identificadores distintos, confirmando el defecto.

R3. Descripción: las operaciones de actualización y eliminación de reservas aceptan una credencial de autenticación básica que se encuentra documentada públicamente en el propio repositorio, permitiendo que cualquier persona con acceso al código modifique o elimine reservas ajenas sin completar el flujo real de autenticación.

Impacto: 4  Probabilidad: 4  Nivel (I×P): 16 (Alto)

Mitigación y prueba: Caso T03 — utilizar la credencial documentada sin haber llamado previamente al endpoint de autenticación. Ejecutado sobre ambas operaciones (actualizar y eliminar): en los dos casos la API autorizó la operación, confirmando el defecto.

R4. Descripción: el campo de precio total únicamente valida su presencia, sin verificar su tipo de dato ni su rango, por lo que se aceptan precios negativos, iguales a cero o no numéricos.

Impacto: 4  Probabilidad: 3  Nivel (I×P): 12 (Medio)

Mitigación y prueba: Caso T04 — partición de equivalencia sobre el campo de precio (véase sección 3.2). Ejecutado: un valor negativo fue aceptado sin rechazo, y un valor no numérico fue coaccionado silenciosamente a un valor nulo en lugar de ser rechazado, un hallazgo más severo de lo previsto inicialmente.

R5. Descripción: la eliminación de una reserva con un identificador inexistente responde con el código de estado 405 en lugar del código 404, lo que puede llevar a que otros clientes o procesos de automatización interpreten incorrectamente el resultado.

Impacto: 2  Probabilidad: 4  Nivel (I×P): 8 (Medio)

Mitigación y prueba: Caso T05 — eliminar una reserva con un identificador inexistente y verificar el código de estado devuelto. Ejecutado: se confirmó la respuesta 405, validando el defecto.

R6. Descripción: el token emitido por el endpoint de autenticación no expira ni puede invalidarse, ya que permanece vigente en la memoria del proceso hasta que el contenedor se reinicia; ante una eventual fuga, el token quedaría vigente de forma indefinida.

Impacto: 4  Probabilidad: 2  Nivel (I×P): 8 (Medio)

Mitigación y prueba: Caso T06 — documentado como no verificable dentro de un entorno académico de un solo ambiente (véase sección 5); se registra como riesgo aceptado.

Orden de ejecución sugerido (de mayor a menor nivel de riesgo). Los riesgos R1 y R2 se priorizan primero, al estar empatados en el nivel más alto y pertenecer ambos al dominio de fechas y solapamiento, con el mayor impacto de negocio (doble reserva y datos inconsistentes); en segundo lugar, R3, por comprometer la integridad de los datos mediante una autorización débil; posteriormente R4; y finalmente R5 y R6, cuyo impacto es más contenido y no bloquean el flujo crítico del sistema.

# 3. Estrategia y Cobertura

## 3.1 Niveles y Tipos de Prueba Aplicados

- [X] Pruebas de humo (smoke): verificación rápida de estado del servicio y creación de una reserva válida.

- [X] Pruebas funcionales de sistema: cobertura del ciclo CRUD completo del recurso de reservas.

- [X] Regresión mínima: la suite de pruebas de humo se reejecuta automáticamente en cada solicitud de incorporación de cambios (pull request) mediante integración continua.

- [ ] Pruebas de aceptación: fuera del alcance definido para este ejercicio (véase sección 1.2).

- [X] Pruebas básicas de seguridad: verificación de autenticación y autorización sobre las operaciones de escritura (riesgo R3).

## 3.2 Técnicas de Diseño de Casos de Prueba

- [X] Partición de equivalencias: aplicada sobre el campo de precio total, definiendo una clase válida (valores positivos) y varias clases inválidas (valores negativos, cero, no numéricos y ausentes).

- [X] Valores límite: aplicados sobre las fechas de la reserva, evaluando el caso en que la fecha de entrada y salida coinciden, el caso en que la fecha de entrada es un día posterior a la de salida, y fechas muy alejadas en el futuro para verificar la ausencia de validación de rango.

- [X] Tablas de decisión: aplicadas para cruzar el estado de autenticación con el tipo de operación solicitada y el código de respuesta esperado, tal como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1

Tabla de decisión: autenticación por tipo de operación

| Autenticado | Operación | Código esperado | Código observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sí | PUT /booking/:id | 200 | 200 |
| No | PUT /booking/:id | 401 / 403 | 403 |
| Sí | DELETE /booking/:id (id existente) | 201 | 201 |
| Sí | DELETE /booking/:id (id inexistente) | 404 | 405 (defecto R5) |
| — | POST /booking (sin autenticación) | 200 | 200 (correcto) |

Nota. La columna "Observado" refleja el resultado real de la ejecución contra la API; las discrepancias frente a lo esperado corresponden a los defectos documentados en la sección 7.

## 3.3 Criterios de Cobertura Mínima

- [X] 100% de los criterios de aceptación cubiertos para las historias críticas (sección 4).

- [X] Ejecución obligatoria de pruebas de humo en cada compilación (integración continua, sección 9).

- [X] Regresión mínima sobre los módulos impactados por cada cambio.

# 4. Trazabilidad Mínima (RTM)

A continuación se relacionan las cinco historias de usuario priorizadas, con sus casos de prueba asociados, criterios de aceptación, severidad y estado de ejecución. La matriz también se publica como archivo independiente en formato de lista (RTM.csv) dentro del repositorio, conforme lo exige la actividad.

Requisito/Historia 1: autenticación del usuario administrador (RQ1).

- Caso(s): T-AUTH-01, T-AUTH-02  Criterio(s): el token válido solo se emite con credenciales correctas  Severidad: Crítico  Estado: Ejecutado — Pasa. Las credenciales correctas devuelven un token válido; las credenciales incorrectas devuelven un mensaje de error sin emitir token. Se observa que ambas respuestas utilizan el código 200 en lugar de 401 para el caso fallido: el control funciona correctamente, aunque el código de estado no es semánticamente adecuado.

Requisito/Historia 2: consulta de disponibilidad y listado de reservas (RQ2).

- Caso(s): T-GET-01, T-GET-02  Criterio(s): el listado se filtra correctamente por nombre, apellido y fechas de entrada/salida  Severidad: Alto  Estado: Ejecutado — Pasa. El listado completo y el filtrado por nombre devolvieron los resultados esperados.

Requisito/Historia 3: creación de una reserva válida (RQ3).

- Caso(s): Escenario Cucumber "Crear una reserva válida"  Criterio(s): respuesta 200 con identificador numérico y datos reflejados fielmente  Severidad: Crítico  Estado: Automatizado — Pasa (véase sección 9).

Requisito/Historia 4: prevención de reservas con fechas solapadas (RQ4).

- Caso(s): Escenario Cucumber "DEF-01"  Criterio(s): debería rechazarse el solapamiento (comportamiento deseado)  Severidad: Crítico  Estado: Defecto confirmado (DEF-01). Automatizado como prueba de caracterización que documenta la brecha entre el comportamiento actual y el deseado (véase sección 7).

Requisito/Historia 5: actualización o eliminación de una reserva solo mediante autorización válida (RQ5).

- Caso(s): T03 (R3), T-DELETE-01  Criterio(s): las operaciones de escritura deben devolver 403 sin un token válido  Severidad: Crítico  Estado: Falló — defecto confirmado (DEF-04). Se verificó tanto para la operación de actualización como para la de eliminación: ambas aceptan la credencial hardcodeada sin haber completado el flujo de autenticación.

# 5. Entornos y Datos de Prueba

## 5.1 Entornos

- Desarrollo (DEV): http://localhost:3001, desplegado mediante Docker sobre el fork del repositorio, en la rama de trabajo del equipo.

- QA / Staging: no aplica; se trata de una actividad académica con un único entorno, justificado en la sección 1.3.

- Aceptación de usuario (UAT): no aplica.

## 5.2 Datos de Prueba

- Conjunto válido: reserva con nombre, apellido, precio positivo y fechas de entrada y salida coherentes.

- Conjunto de valores límite: precios negativos, precio igual a cero, precio no numérico, y fecha de entrada igual a la de salida.

- Conjunto de solapamiento: dos reservas con fechas idénticas y distinto solicitante.

# 6. Criterios de Entrada y Salida por Ciclo

## 6.1 Ciclo de Humo (Smoke)

Entrada: contenedor Docker activo y verificación de estado exitosa.

Salida: los dos escenarios automatizados finalizan exitosamente.

Bloqueadores: Docker no disponible o puerto en uso.

## 6.2 Ciclo Funcional Priorizado (Alto Riesgo)

Entrada: ciclo de humo exitoso, casos de riesgo diseñados y datos de prueba preparados.

Salida: riesgos de clasificación Alta ejecutados y documentados con evidencia, aunque no se corrijan por tratarse de un proyecto de terceros.

Bloqueadores: cambios en el contrato de la API que invaliden los casos diseñados.

## 6.3 Ciclo de Regresión Mínima

Entrada: un cambio impacta el código fuente relacionado con las rutas, la validación o el modelo de datos.

Salida: el pipeline de integración continua vuelve a finalizar exitosamente tras el cambio.

Bloqueadores: caída del pipeline por causas de infraestructura ajenas al cambio.

# 7. Gestión de Defectos

Se define un flujo mínimo de gestión de defectos compuesto por cuatro estados: nuevo, en proceso, resuelto y cerrado. Las severidades utilizadas son crítico, alto, medio y bajo; las prioridades se clasifican como P0 (corrección inmediata), P1 y P2. A continuación se documentan los cuatro defectos reales identificados durante la ejecución de los casos de prueba, superando el mínimo de dos exigido por la actividad.

| ID | Descripción | Severidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | La API acepta reservas solapadas para el mismo rango de fechas sin ningún control (riesgo R2). | Crítico | P1 | Nuevo |
| DEF-02 | La eliminación de un identificador inexistente responde 405 en vez de 404 (riesgo R5). | Medio | P2 | Nuevo |
| DEF-03 | El precio acepta valores negativos y coacciona valores no numéricos a nulo en vez de rechazarlos (riesgo R4). | Medio | P2 | Nuevo |
| DEF-04 | Las operaciones de actualización y eliminación aceptan una credencial hardcodeada sin flujo real de autenticación (riesgo R3). | Crítico | P1 | Nuevo |

Nota. Todos los defectos son reproducibles mediante los comandos documentados en el repositorio del equipo, dentro del directorio de evidencias; cualquier integrante puede obtener el mismo resultado siguiendo dichos pasos.

Reglas de triage y escalación. El equipo revisa los hallazgos nuevos al cierre de cada ciclo (sección 6). Los defectos de severidad crítica o alta se documentan con evidencia inmediata; los de severidad media o baja se registran en el backlog de hallazgos sin bloquear la ejecución de la suite de humo.

Acuerdo de nivel de servicio (SLA). No aplica, al tratarse de un ejercicio académico de alcance fijo, sin una ventana de corrección comprometida con partes interesadas reales.

# 8. Métricas

- [X] Porcentaje de avance de ejecución de casos. Once de once casos diseñados fueron ejecutados y documentados (100%) al cierre del ciclo. Frecuencia de medición: por ciclo.

- [X] Defectos abiertos por severidad. Dos defectos de severidad crítica (DEF-01 y DEF-04) y dos de severidad media (DEF-02 y DEF-03). Frecuencia de medición: al cierre de cada ciclo. Esta métrica orienta la decisión de priorizar la corrección o documentación formal de los defectos críticos antes de ampliar la cobertura funcional.

- [X] Tasa de éxito de la suite de humo. Una de una ejecuciones del pipeline de integración continua finalizó exitosamente. De los diez casos de riesgo con veredicto concluyente, tres confirmaron un comportamiento correcto (30%) y los restantes confirmaron defectos, lo cual no representa una falla de la suite —que permanece exitosa por diseño— sino una señal de negocio sobre la ausencia de reglas críticas de validación en el sistema bajo prueba. Frecuencia de medición: por cada cambio integrado.

# 9. Automatización Mínima Viable

La suite de automatización se implementó utilizando Cucumber-JVM, ejecutado a través del corredor de pruebas de JUnit (The JUnit Team, s. f.), lo cual produce reportes en el formato estándar de JUnit y satisface el requisito de la actividad respecto a las herramientas permitidas. Las aserciones HTTP se implementaron con la librería REST Assured (Rest-Assured, s. f.).

- [X] Suite ejecutable desde línea de comandos: dos escenarios automatizados mediante Cucumber sobre el corredor de JUnit, con reportes JUnit XML generados automáticamente.

- [X] Pipeline de integración continua: configurado en GitHub Actions (GitHub, Inc., s. f.), levanta la API mediante contenedores Docker, espera la verificación de estado, y ejecuta la suite de pruebas en cada cambio integrado.

- [X] Reporte de resultados: formato JUnit XML y reporte HTML de Cucumber, publicados como artefacto del flujo de trabajo y copiados localmente en el directorio de evidencias del repositorio.

- [X] Evidencia de ejecución exitosa: confirmada tanto en ejecución local (compilación exitosa, dos de dos pruebas aprobadas) como en el pipeline de integración continua, con etiqueta de versión v1.0 ya creada sobre el repositorio.

## 9.1 Escenarios Automatizados

Escenario 1 — Creación de una reserva válida (cubre RQ3): incluye aserciones estrictas sobre el código de estado, la presencia de un identificador numérico, y la correspondencia exacta entre los campos devueltos y los enviados.

Escenario 2 — Comportamiento de solapamiento (cubre RQ4, defecto DEF-01): prueba de caracterización que confirma y deja evidencia reproducible de que la API acepta reservas solapadas; la brecha frente al comportamiento deseado se documenta como defecto en la sección 7, y no como una falla de la prueba, con el propósito de mantener el pipeline en estado exitoso.

## 9.2 Instrucciones de Ejecución

docker compose up -d --build

cd master-plan/automation

mvn test

# 10. Control de Versiones

- [X] Rama principal protegida; todo el trabajo se desarrolla en una rama de funcionalidad independiente.

- [X] Ramas de funcionalidad con solicitud de incorporación de cambios (pull request) obligatoria antes de integrar a la rama principal.

- [X] Etiquetado de entregables: versión v1.0 creada sobre la rama de trabajo del equipo, con más de cinco confirmaciones (commits) registradas.

# Entregables Publicados

- [ ] MTP (este documento), en formato PDF según la plantilla oficial.

- [X] RTM en formato de lista.

- [X] Repositorio con la suite de pruebas de humo y el pipeline de integración continua.

- [X] Evidencia de ejecución del pipeline.

# Lista de Verificación del MTP

- [X] Alcance y objetivos claros.

- [X] Seis riesgos priorizados, con orden de ejecución justificado.

- [X] Estrategia mínima definida y técnicas de diseño seleccionadas.

- [X] Matriz de trazabilidad mínima (requisito ↔ casos ↔ estado).

- [X] Entornos y datos de prueba descritos.

- [X] Criterios de entrada y salida por ciclo.

- [X] Flujo de defectos y severidades definido.

- [X] Tres indicadores clave de desempeño (KPI) definidos.

- [X] Integración continua mínima en funcionamiento, con evidencia.

- [X] Reglas de versionamiento claras.

# Referencias

Cucumber Ltd. (s. f.). Cucumber-JVM [Software]. GitHub. https://github.com/cucumber/cucumber-jvm

GitHub, Inc. (s. f.). GitHub Actions documentation. GitHub Docs. https://docs.github.com/actions

Rest-Assured. (s. f.). REST Assured [Software]. GitHub. https://github.com/rest-assured/rest-assured

The JUnit Team. (s. f.). JUnit 4 [Software]. https://junit.org/junit4/

Winteringham, M. (s. f.). restful-booker [Software]. GitHub. https://github.com/mwinteringham/restful-booker